## Slide 1: 자동차 센서 데이터를 위한 Sim2Real 기술 구현
38조(ESLAB 2조)
[여기에 팀 이름 입력]
201524582 정희석
201524473 방형진
201524527 이석준
Notes: ==========================================
1차 FEEDBACK
테마의 소제목 부분이 절반가까이 차지하여서 무엇을 중점으로 예기 하고 싶은지 알기 힘들었습니다.

## Slide 2: 개요
시뮬레이션을 통해 얻어낸 자동차 센서데이터를 사용, 차량의 현재 상태 정보 측정 모델 제작, Sim2Real 기술을 사용하여 실제 차량의 센서데이터에도 적용 가능하도록 모델 개량
2020 전기 졸업과제 팀 38(ESLAB 2조)
[여기에 팀 이름 입력]

## Slide 3: 목차
현재 진행 상황
실제 진행 과정
이후 진행 예정 사항
진행 일정 계획
2020 전기 졸업과제 팀 38(ESLAB 2조)
[여기에 팀 이름 입력]

## Slide 4: 현재 진행 상황
주행 데이터 수집을 위한 주행코스 설정
주행코스를 따라 반복적인 주행 데이터 수집
데이터 분석 모델을 위해 수집 데이터 선별
Google Colab을 사용하여 데이터 분석 모델 개발
CSV 변환프로그램 UI 개발
2020 전기 졸업과제 팀 38(ESLAB 2조)
[여기에 팀 이름 입력]

## Slide 5: 현재 진행 상황
코스가 단순한 고속도로 보다는 코너와 교차로가 많은 도심구간을 설정
같은 코스를 반복하여 주행
주행 데이터 추출
2020 전기 졸업과제 팀 38(ESLAB 2조)
[여기에 팀 이름 입력]
코스 설정 기준

## Slide 6: 현재 진행 상황
2020 전기 졸업과제 팀 38(ESLAB 2조)
[여기에 팀 이름 입력]
데이터 선별 이후
총 데이터 종류 8개
+
데이터 분류용 라벨 1개
데이터 선별 이전
총 데이터 종류 21개
데이터 선별

## Slide 7: 현재 진행 상황
2020 전기 졸업과제 팀 38(ESLAB 2조)
[여기에 팀 이름 입력]
CMD를 통해 실행시키거나
.py 코드 자체를 실행 시키지 않고
exe 실행 파일을 만들어서 convert
Dat파일을 받아오는 경로와
output csv파일의 경로를 지정가능
변환 후 해당 경로 디렉토리를 열어
쉽게 확인 가능
데이터 선별프로그램 UI

## Slide 8: 현재 진행 상황
시뮬레이션과 현실 간의 차이를 줄이는 데에 크게 3가지 방식이 존재
System Identification
Domain Adaptation
Domain Randomization
2020 전기 졸업과제 팀 38(ESLAB 2조)
[여기에 팀 이름 입력]
Sim2Real Transfer 학습

## Slide 9: 현재 진행 상황
2020 전기 졸업과제 팀 38(ESLAB 2조)
[여기에 팀 이름 입력]
데이터 모델 학습 및 예측 결과
직진-좌회전-우회전 예측 모델 진행

## Slide 10: 현재 진행 상황
2020 전기 졸업과제 팀 38(ESLAB 2조)
[여기에 팀 이름 입력]
데이터 예측 결과
테스트 데이터에 대해 86%의 정확도
손실률 높음
-> 모델이 너무 단순한 모델이어서
정확도가 많이 떨어짐
=> 그래도 예측이 된다는 점에 의의

## Slide 11: 차주 진행 예정사항
착수 보고서 검수 및 제출
교수님 지시 사항 수행
센서 데이터 수집
센서 데이터 분석
CNN기반 모델 구현으로 예측 모델의 정확도 높이기
가속, 감속, 급 가속, 급 정지, 차선 변경에 대해 모델 구현
실제 차량 OBD데이터 분석
2020 전기 졸업과제 팀 38(ESLAB 2조)
[여기에 팀 이름 입력]

## Slide 12: 진행일정계획
 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
시뮬레이터 교육 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
센서 데이터 수집 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
센서 데이터 처리 관련 자료 수집 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SIM2REAL Transfer 학습 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Domain Randomization 학습 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
센서 데이터 처리 모델링 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
데이터 학습 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
데이터 처리 프로그램 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
모델 성능 테스트 및 수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
자동차 상태 분석 프로그램 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
프로그램 디버깅 및 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
발표준비 및 시연 준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2020 전기 졸업과제 팀 38(ESLAB 2조)
[여기에 팀 이름 입력]

## Slide 13
감사합니다
Q&A